- ケース14　報告ってなんですか？

2012年２月、プロジェクトも、いよいよそうごう総合テストをおこな行う段階になりました。明日はユーザにも来てもらって、第一回目のきのう機能かくにん確認テストをします。午後３時から社内で総合テストをおこな行った結果、午後５時頃になって大きなバグがひとつ見つかりました。このままでは、明日お客様がいらっしゃるのに、テストができません。
そこで、山下さんと井上さんは、そのたいさく対策をけんとう検討し、全員ですべてのプログラム（150本）に、対策用モジュールをついか追加することにしました。

井上	おーい、全員集まってくれ！　きんきゅう緊急会議だ。

皆も知っていると思うけど、さっきのバグを直すために修正モジュールを入れなきゃならない。朝までにやらなきゃならないから、今日はてつや徹夜になると思うけど、がんばろう。

大変なことになりました。全員、おおさわ大騒ぎです。

井上	じゃあ、プログラムの修正ぶんたん分担だけど、メアリーさんは○○、クマールさんは××、李君は△△……、サチン君は○△。

それぞれ分担プログラムの半分が終わったところで、一度報告してください。

そして、最後の修正が終わったら、もう一度私に報告してください。

全員のプログラム修正が終わらないと、総合テストができないから、たの頼むよ。

さて、かくじ各自、担当のプログラム修正に入りました。
そして、しんや深夜１時半……

メアリー	あ～、やっと終わったぁ！井上さん、いちおう一応全部終わったんですけど、プログラムACBには別の問題がありそうなので、一度見てください。

井上	わかった。ありがとう。

そして深夜３時、サチン君と李君がねむ眠たそうな顔で、井上さんのところに終了の報告に来ました。

井上	ああ、お疲れさま。あとはクマール君か。彼の修正が完了しないと総合テストに入れないな。まだ、一度も報告に来てないけど……。

井上さんはクマール君の様子を見に、デスクに近づきました。
すると、クマール君のディスプレイの向こうから、イビキが聞こえてきました。びっくりした井上さんが、ディスプレイの向こうを見ると、クマール君が眠っていました。

井上	おい！　クマール！　何してるんだ！

クマール君はびっくりして、急いで起きました。

クマール	は、は、はいっ！何ですか？！

井上	何ですかじゃないだろう！　報告にも来ないで！

いねむ居眠りしてないで仕事をしろよ。

クマール	修正なら、もうできています。終わったので寝ていました。

井上	おい、終わったら、ちゃんと報告するように言ったじゃないか！

語彙・文型

- ユーザ

- 機能確認テスト

- バグ

- 緊急会議

- 徹夜

- 眠たい

- いびき

- 居眠り

- 中間報告

- 途中経過報告

- ブーイング

- 中途半端な

- 評価を下げる

- 外す

適応される鉄則は…

- 鉄則 39	ミスやトラブルが発生した時、すぐに報告をする。

- 鉄則 40	指示された仕事が終わった時、報告をする。

- 鉄則 41	長期の仕事の進行状況は、中間報告をする。

- 鉄則 42	仕事の進め方に変更が必要な時は、報告をする

- 鉄則 43	新しい情報を入手した時、報告をする。

みんなで考えよう！

- クマールの行動で、問題点はどこにありましたか。

- じょうし上司から仕事をいらい依頼された場合、何を確認する必要がありますか。

- 依頼された仕事に対するちゅうかん中間報告、とちゅう途中けいか経過報告に関して考えてみましょう。

- クマールの仕事が完了して、やっとすべての修正が終わったのは深夜3時半。クマールは他のメンバーからブーイング！
仕事は完了して、終わりではありません。その報告を上司にし、確認をもらって初めて完了です。ちゅうとはんぱ中途半端な仕事の完了の仕方を続けると、自分の評価を下げるだけではなく、お客様やプロジェクトメンバーからのしんらい信頼もなくなり、最後はプロジェクトのメンバーからはず外されてしまいます。