- ケース５　しんちょく進捗80％ってどこまでできているの？

2012年１月末、毎週金曜日はプロジェクトのしんちょく進捗かいぎ会議です。進捗会議ではかくじ各自プログラムの進捗説明、課題や問題点、今後の進捗予定について説明しなければなりません。
この日の出席者は、クマール君、サチン君、メアリーさん、李君とプロジェクトリーダーの井上さん、プロジェクトマネージャーの山下さんです。しかい司会は井上さんがします。

井上	じゃあ、クマール君から報告をしてください。

クマール	はい。

担当プログラムの進捗は80％くらいで、来週中には終了予定です。

井上	ちょっと、クマール君、先週も同じことを言ってなかったか。
先週から何も進んでないってこと？

クマール	ええと、今週はサチンさんのサポートをしていて進捗がなかったものですから。

井上	サポートしていたから進捗がなかったって……。

サポートするのはいいけど、自分の仕事も予定通り進めてくれないと。
じゃあ、サチン君、プログラムAの進捗はどうなんだ？

サチン	プログラムが50％完成していて、たんたい単体テストは70％OKです。
予定通り来週末には完成します。

井上	ちょっと、サチン君、先週はプログラムが80％完成、単体テストは50％と報告してなかったか。

サチン	進捗の％はだいたいのめやす目安で言っているので……。

井上	おいおい、みんなは進捗報告の仕方がわかっているのか。

ここで井上さんは進捗報告のルールに関して説明を始めました。

語彙・文型

- プロジェクトリーダー

- プロジェクトマネージャー

- サポート

- 目安

適応される鉄則は…

- 鉄則6	失敗した時、納期遅れの時は、言い訳をしないで、まずあやま謝る。

- 鉄則7	クレームに対しては、即座に反論しないようにしましょう。
		相手の言い分を十分きいてから、的をしぼって反論しましょう。

みんなで考えよう！

- 進捗報告の方法は会社によって違います。どんな方法がよいかを考えてみましょう。

- プロジェクトで自分の担当部分に問題が起きた場合、あなたならどうしますか。

- 仕事のゆうせん優先じゅんい順位は、どのように決めればいいですか。

- 進捗管理がしっかりできないと業務評価（給与）はどうなりますか。
業務評価が悪くなる　お客様の契約が継続できない　給与が上がらないなど